CELERIS

ROADMAP DE CORRECCION TECNICA

Basado en Auditoria Tecnica v1.0  |  Principios SOLID  |  Junio 2026

| FASE 0 | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotfixes 3 tareas | Single Source of Truth 3 tareas | Desacoplamiento DIP 3 tareas | Dead Code & SRP 5 tareas | Game Director 5 tareas |

19 tareas totales  |  0 modificaciones a contratos publicos en Fases 0-2  |  OCP respetado en todas las fases

# CRITERIOS DE DISENO DEL ROADMAP

## Por que este orden?

Las fases no estan ordenadas por urgencia subjetiva sino por dependencias tecnicas reales. Cada fase sienta las bases que la siguiente necesita para no crear regresiones:

- FASE 0 — Hotfixes: correcciones atomicas de 1-5 lineas que no tienen dependencia de ninguna refactorizacion previa. Se pueden aplicar en cualquier momento incluso en una rama de produccion activa.

- FASE 1 — Single Source of Truth (SST): consolida el estado disperso (bateria, persistencia, suscripciones) ANTES de que Fase 2 reorganice quien accede a ese estado. Si Fase 2 se hace antes, se refactorizaria sobre estado inconsistente.

- FASE 2 — Desacoplamiento DIP: elimina acoplamientos concretos una vez que el estado ya es consistente. Introducir interfaces antes de consolidar estado genera contratos sobre datos potencialmente duplicados.

- FASE 3 — Dead Code y SRP: limpieza semantica sin riesgo funcional. Se hace al final para no bloquear las fases anteriores y porque el dead code no introduce bugs en runtime.

- FASE 4 — Game Director: nueva funcionalidad que depende de que toda la infraestructura anterior este limpia para poder inyectar el sistema sin rozar deuda tecnica residual.

## Criterios de Aceptacion Globales

- Cada tarea debe tener al menos un criterio de aceptacion verificable antes de marcarla como completada.

- Ninguna tarea de Fase N debe mergarse si bloquea una tarea no completada de Fase N-1.

- Las tareas de Fase 0 pueden ejecutarse en paralelo entre si (sin dependencias mutuas).

- Las tareas de Fases 1-3 deben ejecutarse en el orden numerado dentro de cada fase.

- Toda correccion que modifique un evento C# (subscribe/unsubscribe) requiere verificacion de que no quedan suscripciones huerfanas con el Profiler de Unity o logs de OnEnable/OnDisable.

## Leyenda de Principios SOLID

| Tag | Principio | Aplicacion en este roadmap |
| --- | --- | --- |
| SRP | Single Responsibility | Cada clase tiene un unico motivo para cambiar. Separar responsabilidades mezcladas. |
| OCP | Open / Closed | Extender comportamiento sin modificar clases existentes. Clave en IObstacleDefinition e IDifficultyDirector. |
| DIP | Dependency Inversion | Depender de abstracciones, no de implementaciones concretas. Eliminar FindObjectOfType y new concreto. |
| DRY | Dont Repeat Yourself | Eliminar logica duplicada (cooldown de pulso en dos clases, seed en dos lugares). |
| SST | Single Source of Truth | Un unico lugar que posee y muta el estado canonico (bateria, persistencia, suscripciones). |

| FASE 0 | HOTFIXES — Correcciones atomicas sin dependencias |
| --- | --- |

Estimacion: 1 hora total. Estas tareas son independientes entre si y pueden aplicarse directamente sobre la rama principal. Riesgo de regresion: minimo (cambios de 1-5 lineas cada uno).

| # | Tarea | Severidad | Principio SOLID | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BackgroundDecorationSpawner.cs L180: cambiar r.material = mat por r.sharedMaterial = mat | ALTO | SRP | 1 min |
| 2 | HackSequenceController: reemplazar UnityEngine.Random.Range() por System.Random seeded desde config.proceduralSeed + 7777 | CRITICO | DRY | 15 min |
| 3 | GameFlowManager: anadir flag _isSubscribed. Suscribir OnStateChanged solo en OnEnable. Eliminar suscripcion en Start. | ALTO | SRP | 20 min |

## F0-T1 — GPU Material Leak

### Archivo

Assets/Scripts/Escenario/BackgroundDecorationSpawner.cs — metodo ApplyRandomMaterial(), linea 180

### Cambio

r.material = mat   →   r.sharedMaterial = mat

### Por que es Fase 0

Una sola linea. Sin dependencias. Sin riesgo de regresion. El impacto es inmediato: se elimina la creacion de instancias de Material en GPU por cada pieza decorativa por cada nivel.

### Criterio de aceptacion

- En el Profiler de Unity (Memory > Texture/Material) el conteo de materiales instanciados no crece al cargar niveles sucesivos.

- Las decoraciones de fondo mantienen sus colores correctamente (verificacion visual).

## F0-T2 — Determinismo del Minijuego de Hackeo

### Archivo

Assets/Scripts/HackMinigame/HackSequenceController.cs — metodo GenerateNonRepeatingSequence()

### Cambio

Eliminar: UnityEngine.Random.Range(0, sequenceLength)

Anadir campo: private System.Random _rng;

Inicializar en el metodo que recibe config: _rng = new System.Random(config.proceduralSeed + 7777);

Sustituir cada llamada a Random.Range por: _rng.Next(0, sequenceLength)

### Por que DRY

El pipeline entero usa un System.Random seeded. El minijuego era la unica excepcion, rompiendo la invariante de reproducibilidad. Este cambio unifica la fuente de aleatoriedad.

### Criterio de aceptacion

- Ejecutar el mismo nivel dos veces con el mismo seed produce la misma secuencia de hackeo en ambas ejecuciones (verificar con Debug.Log de la secuencia generada).

- La secuencia sigue siendo de longitud correcta y sin repeticiones.

## F0-T3 — Doble Suscripcion en GameFlowManager

### Archivo

Assets/Scripts/Core/GameFlowManager.cs — metodos OnEnable() y Start()

### Cambio

Anadir campo: private bool _droideSubscribed = false;

En OnEnable(): suscribir solo si !_droideSubscribed. Marcar _droideSubscribed = true al suscribir.

En OnDisable(): desuscribir y marcar _droideSubscribed = false.

Eliminar cualquier suscripcion en Start().

### Por que SRP

El ciclo OnEnable/OnDisable es la unica responsabilidad correcta para gestionar suscripciones en Unity. Start() es para inicializacion de estado, no para gestionar eventos. Mezclar ambas crea el bug de doble suscripcion.

### Criterio de aceptacion

- Anadir un Debug.Log en el handler de OnStateChanged. Cambiar el estado del droide y verificar que el log aparece exactamente 1 vez, no 2.

- El juego no registra doble GameOver ni doble carga de escena en ninguna secuencia de nivel.

| FASE 1 | SINGLE SOURCE OF TRUTH — Consolidacion de estado |
| --- | --- |

Estimacion: 3-4 horas. Prerrequisito: Fase 0 completada. Estas tareas consolidan el estado disperso del proyecto. Hacerlas antes de Fase 2 garantiza que el desacoplamiento de DIP se construye sobre datos consistentes.

| # | Tarea | Severidad | Principio SOLID | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DroideCore: eliminar campo _battery. Property Battery pasa a ser wrapper puro de DroideBatteryController.CurrentBattery | ALTO | SST SRP | 1-2 h |
| 2 | ScoreManager.RecordLevelResult(): anadir verificacion de idempotencia por nivel antes de incrementar LevelsCompleted | MEDIO | SST | 30 min |
| 3 | GameStructs.PlayerData: migrar persistencia directa de PlayerPrefs a IPlayerProgressStore | MEDIO | DIP SST | 1-2 h |

## F1-T1 — Bateria: Una Sola Fuente de Verdad

### Archivo

Assets/Scripts/Player/DroideCore.cs

### Cambio

Eliminar el campo _battery de DroideCore.

La propiedad publica Battery pasa a ser: public int Battery => _battery.CurrentBattery;

Donde _battery es la instancia de DroideBatteryController inyectada por DroideBootstrapper.

Toda escritura de bateria en DroideCore llama a _battery.Set(valor) o _battery.Drain(cantidad).

### Por que SRP + SST

DroideCore actua como facade — no debe poseer estado; debe delegar. Mientras DroideCore tenga su propio _battery, cualquier caller que acceda a la propiedad publica y cualquier internal que escriba en el campo privado tienen vistas potencialmente divergentes del mismo valor.

### Riesgo

Medio. Hay varios callers de Battery en la escena (BatteryUI, DroideLightController, DroideAnimator). Todos los callers externos leen la propiedad publica — sin cambio. Solo los callers internos de DroideCore que escribian en _battery necesitan actualizar su llamada a _battery.Set().

### Criterio de aceptacion

- Busqueda en proyecto de '_battery =' (asignacion directa al campo): cero resultados fuera de DroideBatteryController.

- BatteryUI refleja correctamente el valor en todos los escenarios: carga en ChargeTile, impacto de laser, muerte por bateria.

- DroideLightController actualiza su intensidad en sincronizacion con los cambios de bateria.

## F1-T2 — Idempotencia en LevelsCompleted

### Archivo

Assets/Scripts/Leaderboard/ScoreManager.cs — metodo RecordLevelResult()

### Cambio

Antes de _store.LevelsCompleted++, anadir la guarda:

if (_store.GetBestScore(currentLevel) > 0) return; // nivel ya contabilizado

### Por que SST

LevelsCompleted es un contador de niveles distintos completados. Debe ser idempotente: completar el mismo nivel N veces no debe incrementar el contador mas de una vez. La fuente de verdad para 'ya complete este nivel' es el best score guardado en IPlayerProgressStore.

### Criterio de aceptacion

- Completar el mismo nivel 3 veces seguidas: LevelsCompleted aumenta en 1, no en 3.

- Completar el nivel 1, despues el nivel 2: LevelsCompleted aumenta de 1 a 2 correctamente.

## F1-T3 — PlayerData: Migrar a IPlayerProgressStore

### Archivo

Assets/Scripts/Data/GameStructs.cs — clase PlayerData

### Cambio

Inyectar IPlayerProgressStore en PlayerData (constructor o propiedad).

Sustituir PlayerPrefs.SetString(key, json) por _store.SavePlayerData(json).

Sustituir PlayerPrefs.GetString(key) por _store.LoadPlayerData().

### Por que DIP + SST

PlayerData accedia directamente a PlayerPrefs (implementacion concreta), ignorando la abstraccion IPlayerProgressStore que existe precisamente para centralizar toda la persistencia. El resultado era datos del jugador que no pasaban por el dirty flag ni por el sistema de flush controlado (OnApplicationPause/Quit), con riesgo de corrupcion en cierre forzado de la app.

### Criterio de aceptacion

- Busqueda en proyecto de 'PlayerPrefs.Set' dentro de GameStructs.cs: cero resultados.

- Forzar cierre de la app (kill process) y relanzar: los datos del jugador se preservan correctamente.

- El dirty flag de PlayerProgressStore se activa cuando PlayerData escribe datos.

| FASE 2 | DESACOPLAMIENTO DIP — Eliminar acoplamientos concretos |
| --- | --- |

Estimacion: 3-4 horas. Prerrequisito: Fase 1 completada. Estas tareas eliminan dependencias sobre tipos concretos. Cada una introduce una interfaz o consolida una logica duplicada en el lugar correcto de la jerarquia.

| # | Tarea | Severidad | Principio SOLID | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extraer IDroideAnimator. Inyectar desde DroideBootstrapper. Eliminar FindObjectOfType en SetScanAnimation(). | MEDIO | DIP SRP | 1 h |
| 2 | Consolidar cooldown del pulso electrico en DroideCore.TryFireElectricPulse(). Eliminar _lastPulseTime duplicado en MobileInputHandler y DroideController. | MEDIO | DRY SRP | 45 min |
| 3 | ProceduralGridGenerator: construir IObstacleDefinition[] una sola vez, cachear y pasar misma instancia a PathSequencer y TileFactory. | BAJO | DRY OCP | 30 min |

## F2-T1 — IDroideAnimator: Eliminar FindObjectOfType

### Archivo

Assets/Scripts/Player/DroideController.cs — metodo SetScanAnimation()

Assets/Scripts/Player/DroideAnimator.cs

Assets/Scripts/Player/DroideBootstrapper.cs

### Cambio

1. Crear interfaz IDroideAnimator con un unico metodo: void ForceScanAnimation();

2. DroideAnimator implementa IDroideAnimator.

3. En DroideCore: campo _animator de tipo IDroideAnimator (no DroideAnimator concreto).

4. DroideBootstrapper: var anim = GetComponentInChildren<DroideAnimator>(); core.InjectAnimator(anim);

5. SetScanAnimation() elimina el FindObjectOfType y llama _animator?.ForceScanAnimation();

### Por que DIP

FindObjectOfType<DroideAnimator>() es el anti-patron DIP por excelencia: DroideController depende del tipo concreto DroideAnimator. Si el dia de manana se crea un DroideAnimator3D para Fase 5 (wall-walking), DroideController no puede usarlo sin modificarse. Con IDroideAnimator, el cambio requiere solo una nueva implementacion de la interfaz.

### Criterio de aceptacion

- Busqueda en DroideController.cs de 'FindObjectOfType': cero resultados.

- La animacion de scan se activa correctamente al entrar a un ChargeTile.

- DroideBootstrapper asigna la referencia en el log de inicializacion (anadir Debug.Log de confirmacion).

## F2-T2 — Cooldown del Pulso Electrico: DRY

### Archivos

Assets/Scripts/Player/DroideCore.cs

Assets/Scripts/Player/DroideController.cs

Assets/Scripts/Input/MobileInputHandler.cs

### Cambio

En DroideCore: anadir campo privado _lastPulseTime y metodo publico bool TryFireElectricPulse().

TryFireElectricPulse(): verifica cooldown, si OK ejecuta TriggerElectricPulse() y actualiza _lastPulseTime. Retorna true si disparo.

En DroideController.HandleHoldAndPulse(): eliminar logica de cooldown. Llamar droide.TryFireElectricPulse().

En MobileInputHandler.TryFireElectricPulse(): eliminar _lastPulseTime local. Llamar droide.TryFireElectricPulse().

### Por que DRY + SRP

El cooldown del pulso es una regla de negocio del Droide, no de la UI ni del controlador de input. Colocarla en DroideCore como metodo de dominio es la ubicacion correcta. DRY: un solo timer. SRP: quien dispara el evento (MobileInputHandler) no decide si puede dispararse — eso es responsabilidad del Droide.

### Criterio de aceptacion

- Pulsar el boton fisico y el tap de pantalla en el mismo frame no produce doble pulso.

- El cooldown funciona correctamente tanto desde input movil como desde el teclado.

- Busqueda de '_lastPulseTime' en el proyecto: unico resultado en DroideCore.

## F2-T3 — IObstacleDefinition Array: Instancia Unica

### Archivo

Assets/Scripts/Grid/ProceduralGridGenerator.cs

### Cambio

Anadir campo: private IObstacleDefinition[] _obstaclePool;

En Init(): _obstaclePool = BuildObstaclePool(); — una sola llamada.

Pasar _obstaclePool tanto al constructor de PathSequencer como al metodo Register de TileFactory.

Eliminar la segunda llamada a BuildObstaclePool() en BuildFactory().

### Por que DRY + OCP

Si BuildObstaclePool() se llama dos veces, se crean dos arrays con instancias distintas de las mismas clases. Si alguna IObstacleDefinition tiene estado interno (configuracion cargada en constructor), las dos copias pueden divergir. Con una sola instancia cacheada, PathSequencer y TileFactory ven exactamente las mismas definiciones.

### Criterio de aceptacion

- Verificar con referenceEquals que PathSequencer y TileFactory reciben el mismo array (o las mismas instancias en posicion 0).

- El grid se genera correctamente con los mismos obstaculos que antes del cambio.

| FASE 3 | DEAD CODE Y SEMANTICA — Limpieza sin riesgo funcional |
| --- | --- |

Estimacion: 2-3 horas. Prerrequisito: Fase 2 completada. Estas tareas no corrigen bugs activos — eliminan confusion, ambiguedad y ruido que dificultan el mantenimiento. El riesgo de regresion es practicamente nulo en cada item.

| # | Tarea | Severidad | Principio SOLID | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eliminar GameOverController.cs tras confirmar que todos los prefabs referencian GameOverPresenter + GameOverTrigger | BAJO | SRP | 30 min |
| 2 | ProceduralLevelConfig: eliminar GetWeightedRandomSegment() y GetWeightedDangerSegment() (dead code del sistema anterior) | BAJO | SRP | 10 min |
| 3 | DroideState.ReadyToAdvance: eliminar del enum o documentar con contrato explicito si sigue siendo valido | BAJO | SRP | 20 min |
| 4 | TileWaveAnimator.RiseTile: convertir de static IEnumerator a metodo de instancia | BAJO | SRP | 10 min |
| 5 | PathGeometryTracer: reemplazar goto TileAdded / goto Done con continue/break. Misma logica, mayor legibilidad. | BAJO | SRP | 30 min |

## F3-T1 — Eliminar GameOverController.cs

Antes de eliminar el archivo, verificar en el Editor de Unity que ningun prefab ni GameObject en escena tiene GameOverController como componente. Busqueda: clic derecho en GameOverController.cs > Find References. Si hay referencias, reasignarlas a GameOverPresenter + GameOverTrigger antes de borrar.

### Criterio de aceptacion

- El proyecto compila sin GameOverController.cs.

- El panel de Game Over aparece correctamente en todos los tipos de muerte (bateria, laser, caida).

## F3-T2 — Eliminar Dead Code en ProceduralLevelConfig

Buscar todas las llamadas a GetWeightedRandomSegment() y GetWeightedDangerSegment() en el proyecto. Si hay cero llamadas (confirmado en la auditoria), eliminar ambos metodos. Dejar el comentario: // Metodos eliminados en [fecha]. Ver PathSequencer para el sistema activo de seleccion de obstaculos.

### Criterio de aceptacion

- El proyecto compila sin los metodos.

- Busqueda de 'GetWeightedRandom' y 'GetWeightedDanger' en el proyecto: cero resultados.

## F3-T3 — DroideState.ReadyToAdvance

Decision binaria: (A) Si el estado fue eliminado a nivel de diseno: eliminarlo del enum Y eliminar el case en DroideAnimator.HandleStateChanged(). (B) Si sigue siendo un estado valido: documentarlo con un comentario XML explicito de cuando se activa y quien lo emite.

### Criterio de aceptacion

- Opcion A: busqueda de 'ReadyToAdvance' en el proyecto: cero resultados fuera del enum.

- Opcion B: el comentario XML describe inequivocamente el ciclo de vida del estado.

## F3-T4 — TileWaveAnimator.RiseTile

Eliminar el modificador static del metodo RiseTile. El metodo se invoca con StartCoroutine() sobre la instancia MonoBehaviour — el modificador static era enganoso sin aportar ninguna ventaja.

### Criterio de aceptacion

- El proyecto compila sin el modificador static.

- La animacion de aparicion de tiles funciona visualmente igual que antes.

## F3-T5 — PathGeometryTracer: goto a continue/break

Localizar los goto TileAdded y goto Done. Reestructurar el flujo de control con continue (para avanzar al siguiente tile) y break (para terminar el loop). La logica debe ser identica — solo cambia el estilo de flujo de control.

ATENCION: este metodo es el corazon del algoritmo de trazado del camino. Antes de mergear, ejecutar varios niveles con distintos seeds y verificar que el layout del grid es identico al antes del cambio.

### Criterio de aceptacion

- El mismo seed produce el mismo layout antes y despues del cambio (test de regresion visual o por comparacion de TileMap.Keys).

- El codigo no contiene ninguna instruccion goto.

| FASE 4 | GAME DIRECTOR — Sistema de dificultad dinamica |
| --- | --- |

Estimacion: 5-8 horas. Prerrequisito: Fases 0-3 completadas. Esta es la unica fase que introduce nueva funcionalidad. El diseno sigue OCP estricto: ninguna clase existente necesita modificarse para integrar el Game Director — solo se anade la llamada Apply() en LevelManager.

| # | Tarea | Severidad | Principio SOLID | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir IDifficultyDirector con los 3 metodos de contrato: RecordLevelResult, Apply, CurrentDifficulty | MEDIO | OCP DIP | 20 min |
| 2 | Implementar PerformanceTracker: suscripcion pasiva a eventos de DroideCore, calculo de metricas por sesion | MEDIO | SRP OCP | 1-2 h |
| 3 | Implementar DifficultyModel con curva sigmoid D(n,k) = 1 - e^(-n/k). Clase pura, unit-testable. | MEDIO | SRP | 1 h |
| 4 | Implementar DifficultyActuator: aplicar D a ProceduralLevelConfig (num obstaculos, ratio laser, bateria inicial) | MEDIO | SRP OCP | 1-2 h |
| 5 | Integrar GameDirector en LevelManager: llamar Apply() antes de TransitionToNextLevel(). Persistir D en IPlayerProgressStore. | MEDIO | DIP | 1 h |

## F4-T1 — IDifficultyDirector: Contrato

### Archivo nuevo

Assets/Scripts/Core/IDifficultyDirector.cs

### Contenido del contrato

- void RecordLevelResult(bool won, float completionTime, float batteryConsumed, DeathCause lastDeath)

- void Apply(ProceduralLevelConfig config) — modifica la config in-place ANTES de BuildGrid()

- float CurrentDifficulty { get; } — D en [0,1], para debug overlay y tests

### Por que OCP + DIP

La interfaz es el contrato que permite a LevelManager depender de la abstraccion IDifficultyDirector, no de la implementacion DifficultyDirectorImpl. En el futuro se pueden crear variantes (DifficultyDirectorDebug, DifficultyDirectorConstante) sin modificar LevelManager.

### Criterio de aceptacion

- El archivo compila y no tiene dependencias de Unity (clase pura de C#).

## F4-T2 — PerformanceTracker: Observador Pasivo

### Archivo nuevo

Assets/Scripts/Core/PerformanceTracker.cs

### Logica

Clase pura C# (no MonoBehaviour). Recibe DroideCore en el constructor y suscribe a OnDied, OnVictory, OnBatteryChanged. Calcula por sesion:

- Ratio de victorias: victorias / intentos en ventana deslizante de 5 niveles.

- Tiempo de completacion promedio (segundos desde OnGridStarted hasta DroideState.Victory).

- Bateria consumida relativa: (MaxBattery - Battery al llegar a GoalTile) / MaxBattery.

- Causa de muerte dominante en la ventana (DeathCause mas frecuente).

### Por que SRP

PerformanceTracker no decide nada — solo observa y calcula. La decision de ajustar dificultad es responsabilidad de DifficultyModel. Esta separacion permite testear el tracker con mocks de eventos sin necesitar un juego completo.

### Criterio de aceptacion

- Test unitario: simular 3 victorias y 2 muertes. Verificar que el ratio de victorias es 0.6.

- Test unitario: simular victoria con bateria final 80%. Verificar que batteryConsumed = 0.20.

## F4-T3 — DifficultyModel: Curva Sigmoid

### Archivo nuevo

Assets/Scripts/Core/DifficultyModel.cs

### Formula

D(n, k) = 1 - e^(-n / k)

Donde n = victorias consecutivas recientes, k = constante de saturacion (configurable, default = 5).

La dificultad baja: D -= 0.1f * muertes_consecutivas (lineal, no sigmoid — recuperacion rapida).

D se clampea siempre a [0.05, 0.95] para evitar dificultad cero o imposible.

### Por que SRP

DifficultyModel solo transforma metricas en un escalar D. No sabe nada del juego, de Unity, ni de como se aplica D. Es la clase mas testeable del sistema — solo matematica pura.

### Criterio de aceptacion

- Test unitario: 0 victorias consecutivas → D <= 0.1

- Test unitario: 10 victorias consecutivas con k=5 → D >= 0.85

- Test unitario: D nunca sale del rango [0.05, 0.95] con cualquier entrada.

- La clase no tiene ninguna dependencia de UnityEngine (verificar con asmdef sin referencia a Unity).

## F4-T4 — DifficultyActuator: Aplicar D al Config

### Archivo nuevo

Assets/Scripts/Core/DifficultyActuator.cs

### Parametros controlados por D

| Parametro en ProceduralLevelConfig | D = 0 (minimo) | D = 1 (maximo) |
| --- | --- | --- |
| Numero de obstaculos por acto | Minimo historico del nivel | Maximo historico del nivel |
| Ratio LaserTiles / ChargeTiles | 20% Laser / 80% Charge | 60% Laser / 40% Charge |
| Bateria inicial del Droide | batteryLimit * 1.2 (bono) | batteryLimit * 0.7 (penalizacion) |

### Por que OCP

DifficultyActuator modifica ProceduralLevelConfig in-place antes de que ProceduralGridGenerator lo lea. ProceduralGridGenerator no sabe que la config fue modificada — sigue leyendo sus campos normalmente. OCP: ProceduralGridGenerator no se modifica.

### Criterio de aceptacion

- Test: con D = 0, la config no cambia (o cambia al minimo).

- Test: con D = 0.9, el numero de obstaculos sube, el ratio de láseres sube y la bateria inicial baja dentro de los rangos definidos.

- El layout topologico del nivel (seed) no cambia — solo los parametros cuantitativos.

## F4-T5 — Integracion en LevelManager

### Archivo modificado

Assets/Scripts/Core/LevelManager.cs

### Cambio

Inyectar IDifficultyDirector en LevelManager (constructor o via GameBootstrapper).

En TransitionToNextLevel(): llamar _director.Apply(currentConfig) ANTES de ProceduralGridGenerator.BuildGrid().

En OnLevelResult(): llamar _director.RecordLevelResult(won, time, battery, cause).

Persistir _director.CurrentDifficulty en IPlayerProgressStore con clave 'DifficultyD'.

En Awake(): cargar el D guardado y restaurarlo en el director para continuidad entre sesiones.

### Por que DIP

LevelManager depende de IDifficultyDirector (abstraccion), no de DifficultyDirectorImpl. Para tests, se puede inyectar un DifficultyDirectorNull que siempre aplica D = 0.5 sin calcular nada.

### Criterio de aceptacion

- Completar 5 niveles seguidos: verificar en debug overlay que D sube segun la curva sigmoid.

- Morir 3 veces seguidas: verificar que D baja y el siguiente nivel tiene menos obstaculos.

- Cerrar y reabrir la app: D se restaura al valor de la ultima sesion.

- Con flag de debug activado, el sistema se bypassea y D se fuerza a 0.5 (para QA de niveles).

# RESUMEN EJECUTIVO DEL ROADMAP

Total de tareas: 19. Tiempo estimado total: 15-22 horas de desarrollo. Las fases 0 y 1 cubren todos los bugs confirmados en la auditoria. Las fases 2 y 3 eliminan deuda tecnica que de otro modo escalaria el costo de Fase 4. Fase 4 es nueva funcionalidad — puede posponerse a un sprint posterior sin impactar la estabilidad del juego.

| Fase | Objetivo | Tareas | Bugs fix | Esfuerzo | Principio clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Hotfixes — cero dependencias | 3 | 3 | ~1 h | DRY + SRP |
| 1 | Single Source of Truth | 3 | 2 | 3-4 h | SST + DIP |
| 2 | Desacoplamiento DIP | 3 | 0 | 3-4 h | DIP + DRY |
| 3 | Dead Code y semantica | 5 | 0 | 2-3 h | SRP |
| 4 | Game Director dinamico | 5 | — | 5-8 h | OCP + DIP + SRP |
| TOTAL |  | 19 | 5 | 14-20 h | SOLID completo |

## Invariante de este Roadmap

En ningun punto de las Fases 0-3 se modifica un contrato publico (interface, evento C#, firma de metodo publico). Todas las correcciones son internas a las clases involucradas. Esto garantiza que el refactor no requiere coordinar cambios en cascada en otras partes del codigo fuera del archivo modificado.

La Fase 4 introduce 4 archivos nuevos y modifica LevelManager en 3 lineas. Es la unica fase que amplia la superficie publica del proyecto.

Celeris Technical Roadmap v1.0  |  Junio 2026  |  19 tareas  |  14-20 horas estimadas